Ingeniería Informática del Software

**Diseño y Pruebas**

**Informe - D08: Item 1.**

Barrientos Mohedano, Rubén

Egea Guerrero, Simón

García da Silva, Felipe Javier

Lorenz Rosado, Nicolás

Índice

[Introducción 2](#_Toc474496547)

[Coste del proyecto 3](#_Toc474496548)

# Introducción

En las próximas páginas se mostrará el coste del proyecto y su desglose entre los distintos miembros del grupo. Para ello vamos a realizar una búsqueda en internet para hacernos una idea de cuánto suelen cobrar por hora los desarrolladores y jefe de proyecto y que beneficio debe obtener la empresa.

# Coste del proyecto

Para realizar el coste del proyecto hemos tenido en cuenta cuanto suele cobrar un programador por hora y la complejidad que tiene este proyecto.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Miembro | Rol | Coste por hora |
| Barrientos Mohedano, Rubén | Jefe de proyecto | 20 € |
| Egea Guerrero, Simón | Desarrollador | 15 € |
| García da Silva, Felipe Javier | Desarrollador | 15 € |
| Lorenz Rosado, Nicolás | Desarrollador | 15 € |

Hemos estimado que la complejidad de este proyecto es media por lo tanto aplicando la métrica según la complejidad obtenemos que el coste del proyecto por hora es de unos 97,5 €. Teniendo en cuenta que al día vamos a dedicarle unas 4 horas de trabajo el precio por día será de unos 390 € y como la duración del proyecto va a ser de 19 días el coste total del proyecto será de 7410 €.

|  |  |
| --- | --- |
| Miembro | Coste bruto: |
| Barrientos Mohedano, Rubén | 1520 € |
| Egea Guerrero, Simón | 1140 € |
| García da Silva, Felipe Javier | 1140 € |
| Lorenz Rosado, Nicolás | 1140 € |
| Empresa | 2470 € |
| Total: | 7410 € |